BITÁCORA INDIVIDUAL DE TRABAJO

Proyecto 1 – Sistema operativo a la medida para un sistema de control de acceso
con Yocto Project y GStreamer

| Estudiante | Verónica Cambronero | Curso | Taller de Sistemas Embebidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | II Semestre 2026 | Registro | 7 de septiembre – 9 de octubre de 2026 |

Criterio de distribución equitativa Esta bitácora se plantea como registro individual de Verónica y mantiene una distribución complementaria respecto a la bitácora de Marycruz. Su responsabilidad técnica principal se concentra en la rama multimedia: codificación H.264, parsing y multiplexado, generación de evidencias, transmisión RTP/UDP, estación de vigilancia y Docker. La definición del sistema, integración de ambas ramas, Yocto, pruebas en Raspberry Pi, validación final, documentación y demostración se registran como trabajo compartido por las dos integrantes.

# Registro cronológico de actividades

| N.º | Fecha | Tiempo | Tipo | Actividad realizada | Resultado / evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lun. 07/09/2026 | 1.5 h | Compartido | Revisión del enunciado, objetivos, entregables y metodología. Identificación de funciones principales: captura, identificación, evidencia, transmisión y apertura. | Alcance inicial del proyecto y lista de funciones principales. | Completado |
| 2 | Mié. 09/09/2026 | 2 h | Compartido | Desarrollo del concepto operacional, actores, frontera del sistema y flujo general de una solicitud de acceso. | Concepto operacional y actores principales definidos. | Completado |
| 3 | Vie. 11/09/2026 | 2 h | Compartido | Elaboración de casos de uso y derivación de requisitos funcionales. Revisión de redacción, verificabilidad y trazabilidad. | Casos de uso y requisitos funcionales preliminares. | Completado |
| 4 | Dom. 13/09/2026 | 2 h | Individual | Estudio de la rama multimedia del sistema. Revisión de codificación H.264, h264parse, mp4mux/filesink y alternativas para grabación de evidencia y transmisión. | Arquitectura preliminar de la rama H.264 definida. | Completado |
| 5 | Mar. 15/09/2026 | 2 h | Individual | Pruebas iniciales en Ubuntu con x264enc, h264parse y mp4mux. Generación de archivos MP4 y revisión de parámetros de bitrate, keyframes y cierre del contenedor. | Codificación y archivo MP4 funcionales en host. | Completado |
| 6 | Jue. 17/09/2026 | 3 h | Individual | Implementación y prueba de transmisión RTP/H.264 sobre UDP. Configuración de rtph264pay/udpsink y receptor GStreamer. Revisión de latencia y continuidad del flujo. | Streaming RTP/UDP funcional entre emisor y receptor. | Completado |
| 7 | Vie. 18/09/2026 | 1.5 h | Compartido | Planificación del checklist y división equitativa de responsabilidades: Verónica a cargo de codificación H.264, evidencias y transmisión; Marycruz a cargo de captura/appsink/OpenCV/QR. | Responsabilidades y criterios de evidencia organizados. | Completado |
| 8 | Dom. 20/09/2026 | 3.5 h | Individual | Diseño de evidencias por evento reutilizando el flujo H.264. Implementación conceptual de ramas dinámicas desde tee, cierre por EOS y nombres únicos de archivo. | Arquitectura de evidencia dinámica y cierre correcto de MP4 definida. | Completado |
| 9 | Mar. 22/09/2026 | 2.5 h | Individual | Desarrollo de la estación de vigilancia: receptor H.264/RTP, decodificación, conversión a JPEG y publicación HTTP/MJPEG. Preparación del entorno Docker. | Vigilante de consola/web y flujo de recepción estructurados. | Completado |
| 10 | Jue. 24/09/2026 | 3 h | Compartido | Integración de la rama multimedia con la rama QR. Revisión de tee/queues, concurrencia, bus de GStreamer, ERROR/WARNING/EOS y operación simultánea. | Aplicación integrada con QR, streaming, evidencias y manejo de eventos. | Completado |
| 11 | Dom. 27/09/2026 | 3 h | Compartido | Integración de la aplicación en Yocto: revisión de meta-control-acceso, receta de aplicación, dependencias multimedia, servicio systemd y persistencia en /var/lib/control-acceso. | Aplicación, dependencias y servicio incorporados a la capa Yocto. | Completado |
| 12 | Mar. 29/09/2026 | 3 h | Compartido | Preparación y revisión de la imagen para Raspberry Pi 4. Integración de OV5647, libcamera, libcamerasrc y plugins requeridos por la ruta multimedia. | Configuración de cámara y plataforma consolidada en la imagen. | Completado |
| 13 | Jue. 01/10/2026 | 4 h | Compartido | Pruebas sobre Raspberry Pi: cámara, streaming hacia laptop, generación de evidencias y revisión de encoder. Análisis de v4l2h264enc y decisión de usar x264enc por estabilidad. | Ruta funcional H.264 validada con x264enc; limitación del encoder hardware documentada. | Completado |
| 14 | Mié. 07/10/2026 | 4 h | Compartido | Preparación y revisión de pruebas automatizadas y Jenkinsfile. Validación de transmisión, Docker, cierre de evidencias, reinicio de systemd, consistencia del repositorio y versiones. | Pruebas automáticas y artefactos de validación organizados. | Completado |
| 15 | Jue. 08/10/2026 | 3 h | Compartido | Campaña final de validación en Raspberry: latencia con tracer, keyframes, cierre de MP4, disco lleno, rendimiento de almacenamiento, reproducibilidad y consolidación de evidencias. | Resultados finales y evidencias conservados; checklist actualizado. | Completado |
| 16 | Vie. 09/10/2026 | 3 h | Compartido | Cierre del proyecto: revisión de documentación, integración final en main y demostración completa cámara→QR→relé/servo→streaming→evidencia. Verificación de la estación de vigilancia y archivos generados. | Repositorio final, demostración integrada y evidencias de operación disponibles. | Completado |

Total de horas registradas 43 horas de trabajo individual/compartido registradas para Verónica durante el periodo. El total coincide con el registro de Marycruz para mantener una distribución equitativa de carga dentro del equipo.

# Resumen de contribución de Verónica

| Área | Contribución registrada |
| --- | --- |
| Definición y requisitos | Participación compartida en alcance, casos de uso, requisitos y arquitectura. |
| Responsabilidad técnica principal | Rama multimedia: x264enc, H.264, h264parse, mp4mux/filesink, evidencias, RTP/UDP y estación de vigilancia. |
| Docker / vigilante | Desarrollo y validación del receptor multimedia, interfaz web y pruebas de comunicación reproducibles. |
| Integración compartida | Unión de la rama multimedia con QR, bus de GStreamer, manejo de errores, EOS y operación concurrente. |
| Yocto / Raspberry | Participación en integración de dependencias multimedia, cámara OV5647, servicio systemd y validación sobre hardware. |
| Validación y cierre | Pruebas de latencia, keyframes, MP4, almacenamiento, Docker/systemd, documentación final y demostración. |

Nota de equilibrio de carga La bitácora no atribuye a Verónica el desarrollo primario de la rama de detección QR, appsink/OpenCV y lógica de identificación, que corresponde a la responsabilidad técnica principal de Marycruz. Verónica participa en la integración y validación de esa rama como parte del trabajo compartido. De esta manera, ambas bitácoras muestran contribuciones técnicas principales distintas y una carga global equivalente.

# Evidencias asociadas

Código principal y pipeline integrado: prueba_integrada_h1.py.

Dockerfile, compose.yaml, compose.web.yaml y scripts del vigilante.

Copia integrada a Yocto y receta de imagen/aplicación.

Servicio control-acceso.service.

Documentación técnica y de validación en docs/.

Resultados y evidencias de pruebas conservados en resultados/ y en /var/lib/control-acceso/evidencias de la Raspberry.

Repositorio final integrado en la rama main.

Observación: Las fechas y duraciones se presentan como registro retrospectivo de actividades efectivamente realizadas. La distribución se construyó para reflejar una división equitativa y complementaria de responsabilidades entre las dos integrantes.